UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA

FACULTAD DE INGENIERÍA DE MINAS, GEOLOGÍA Y CIVIL

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

PRUEBAS Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE SOFTWARE (IS-489)

INFORME FINAL DEL PROYECTO INTEGRADOR

Plan de Pruebas y Aseguramiento de la Calidad del Sistema

DIZI - Catálogo Dinámico SaaS

Docente: Mg. Richard Zapata Casaverde

Estudiante: Jack Franklin Quispe Luján

Semestre Académico: 2026-I

Ayacucho - Perú

Julio de 2026

# Índice

# 1. Introducción

El presente informe documenta el desarrollo, diseño y, de manera central, el proceso de pruebas y aseguramiento de la calidad del sistema Dizi, una plataforma SaaS (Software as a Service) de catálogos digitales dinámicos orientada a pequeños comercios del Perú. El trabajo se enmarca en el Proyecto Integrador Final de la asignatura Pruebas y Aseguramiento de Calidad de Software (IS-489), y recorre el ciclo completo exigido: gestión ágil con Scrum, documento de diseño de software (SDD) con su arquitectura y especificaciones, construcción del código, diseño y ejecución de pruebas unitarias (PU) y de integración (PI), automatización con integración continua, métricas de calidad y despliegue en producción.

La calidad se aborda como responsabilidad transversal del equipo y no como una fase final aislada: cada incremento de producto incorpora criterios de aceptación verificables, casos de prueba trazables a los requisitos y compuertas de calidad automatizadas en el flujo de integración continua, en concordancia con las normas ISO/IEC/IEEE 29119 (proceso y documentación de pruebas) e ISO/IEC 25010 (modelo de calidad del producto).

## 1.1 Objetivos

- Documentar la arquitectura y el diseño (A+D) del sistema Dizi mediante un SDD con especificaciones verificables.

- Elaborar un plan de pruebas alineado a ISO/IEC/IEEE 29119, con estrategia, niveles, criterios de entrada/salida y gestión de defectos.

- Diseñar casos de prueba funcionales con partición de equivalencia y análisis de valores límite, trazables a los requisitos.

- Implementar pruebas unitarias y de integración automatizadas sobre módulos reales del sistema.

- Definir un pipeline CI/CD con ejecución automática de pruebas y compuerta de calidad.

- Medir la calidad con métricas objetivas (cobertura, densidad de defectos) y proponer mejoras.

## 1.2 Alcance

El alcance cubre la totalidad del producto Dizi en su estado actual desplegado: catálogo público multi-tienda, panel de administración del comerciante, panel superadministrador, Bio-Link, Libro de Reclamaciones, gestión de planes y suscripciones, y la base de datos PostgreSQL administrada en Supabase con sus políticas de seguridad a nivel de fila (RLS).

# 2. Descripción del Proyecto: Dizi

Dizi es una plataforma web que permite a un pequeño comercio crear en minutos un catálogo digital interactivo, accesible mediante una URL pública propia (/t/:slug), con pedidos canalizados directamente a WhatsApp. El problema que resuelve es la baja digitalización de los micronegocios: la mayoría publica sus productos en redes sociales de forma desordenada, sin precios actualizados ni un canal formal de pedidos.

## 2.1 Usuarios del sistema

| Rol | Descripción |
| --- | --- |
| Visitante público | Consume el catálogo (/t/:slug) y el Bio-Link (/bio/:slug) sin autenticarse; realiza pedidos vía WhatsApp y puede registrar reclamos en el Libro de Reclamaciones. |
| Dueño de tienda | Administra su catálogo desde el panel /admin: productos, categorías, diseño, configuración del negocio, plan y reclamaciones. |
| Superadministrador | Gestiona todas las tiendas desde /super: invitaciones, suscripciones, promociones, referidos y diagnóstico global. |

## 2.2 Funcionalidades principales

- Catálogo público personalizable con modelos de diseño estándar y premium por nicho (restaurante/cafetería).

- Gestión de productos y categorías con límites según plan contratado (semilla, emprendedor, pro, ilimitado).

- Pedidos por WhatsApp con construcción automática del mensaje y del enlace wa.me.

- Bio-Link con ubicación en mapa (Leaflet), fondos y tipografía personalizables.

- Libro de Reclamaciones conforme a la normativa peruana de protección al consumidor.

- Suscripciones con fecha de vencimiento, días de gracia y degradación automática de funcionalidades.

- Exportación del catálogo a PDF (jsPDF + html2canvas) y estadísticas de visitas.

# 3. Metodología de Gestión: Scrum

El proyecto se gestionó con Scrum, con sprints de dos semanas, un Product Backlog priorizado por valor de negocio y una Definición de Hecho (DoD) que exige: código revisado, especificación actualizada, casos de prueba diseñados y ejecutados, y despliegue verificado en producción. La evidencia del avance por sprint es verificable en el historial de migraciones de base de datos y en el registro de versiones del repositorio (docs/actualizaciones V1 a V1.4).

## 3.1 Roles

| Rol | Responsable / Función |
| --- | --- |
| Product Owner | Define y prioriza el backlog según necesidades de los comercios; valida los incrementos. |
| Scrum Master | Facilita las ceremonias, remueve impedimentos y vela por la DoD. |
| Equipo de Desarrollo | Diseña, construye, prueba y despliega cada incremento (desarrollo asistido por IA declarado en la sección 5). |

## 3.2 Sprints ejecutados (evidencia en migraciones y versiones)

| Sprint | Periodo | Incremento entregado |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 09–16 may. 2026 | Esquema inicial de BD, catálogo público, sistema de invitaciones, gestión de suscripciones (RPC), RLS multi-tenant y Libro de Reclamaciones. |
| Sprint 2 | 26 may.–05 jun. 2026 | Bio-Link con ubicación, personalización de fondos y tipografía, endurecimiento del RPC público, contador de visitas y estadísticas. |
| Sprint 3 | 11–22 jun. 2026 | Mitigaciones de seguridad (roles en app_metadata, RLS de invites/reclamaciones), precios y promociones de planes, invitaciones dinámicas, ordenamiento de productos y branding configurable. |
| Sprint 4 | 28 jun.–06 jul. 2026 | Correcciones del diagnóstico superadmin, límites PLG en get_public_store, recompensas por referidos con vigencia temporal; estabilización y cierre. |

## 3.3 Ceremonias y artefactos

Se realizaron Sprint Planning (selección de historias con criterios de aceptación en formato Given-When-Then), Daily de seguimiento, Sprint Review con demostración sobre el ambiente de producción y Sprint Retrospective con acuerdos de mejora. Los artefactos, Product Backlog, Sprint Backlog e Incremento, se gestionaron sobre GitHub (issues y milestones), quedando la trazabilidad requisito → commit → prueba documentada en la matriz de la sección 7.3.

# 4. SDD - Documento de Diseño de Software

Esta sección constituye el SDD del sistema y cubre el bloque A+D (Arquitectura y Diseño) del esquema de entrega: especificaciones (Spec Kit / OpenSpec), arquitectura, modelo de datos, diseño de seguridad y manual.

## 4.1 Especificación de requisitos (Spec Kit / OpenSpec)

Las funcionalidades se especificaron siguiendo el enfoque spec-driven (especificación antes que código): cada capacidad del sistema cuenta con una especificación versionada en el repositorio (docs/tecnica) que describe intención, comportamiento esperado y criterios de aceptación; los cambios pasan por una propuesta que actualiza la especificación antes de modificar el código. Los requisitos funcionales priorizados son:

| Código | Requisito funcional - descripción y criterio de aceptación clave |
| --- | --- |
| RF-01 | Publicar catálogo público por slug: cualquier visitante accede sin autenticarse a /t/:slug y visualiza productos, categorías, logo y paleta del comercio. Dado que la tienda está despublicada (is_published = false), cuando se visita la URL, entonces se muestra 404 / “catálogo desactivo”. |
| RF-02 | Pedido y enlace de WhatsApp: construye la URL wa.me con el desglose del carrito codificado (productos, cantidades, total y datos del cliente, ej. “Juan%20P%C3%A9rez”) y normaliza el teléfono del comercio: “+51 988-777-666” → 51988777666. |
| RF-03 | Formateo de precios en soles: prefijo S/ con dos decimales (15.5 → “S/ 15.50”); si el precio es 0, null o undefined, la tarjeta muestra “A consultar”. |
| RF-04 | Registro solo con invitación válida: token del superadmin vigente, no usado y asociado a un plan; al registrar la tienda se marca used = true. Token vencido o usado (validado por el RPC check_invite) bloquea el registro con “Invitación inválida o expirada”. |
| RF-05 | Límites de productos según plan: cada plan define un máximo de productos activos (semilla = 20). Alcanzado el límite, al intentar agregar el N.º 21 o reactivar un producto, la operación se deniega y se invita al upgrade. |
| RF-06 | Degradación automática con periodos de gracia: al vencer la suscripción se aplican 3 días de gracia de funciones (GRACE_DAYS) y 15 de diseño (MODEL_GRACE_DAYS). El día 4 getEffectivePlan degrada a semilla (20 productos, “Modo Limitado”); el día 16 el diseño premium revierte a “minimalista”. |
| RF-07 | Aislamiento de datos multi-tenant (RLS): políticas Row Level Security por auth.uid() en PostgreSQL. El comerciante A que consulta productos del comercio B, incluso por API directa, recibe 0 filas. |
| RF-08 | Prevención de escalación de privilegios: si un atacante envía role = “super_admin” en los metadatos del registro, el trigger trg_user_sync_role sobrescribe el rol forzando “store_owner”. |
| RF-09 | Libro de Reclamaciones (INDECOPI): formulario público paso a paso (Anexo I) que genera correlativo único inalterable (ej. N° 0001-2026) y ticket digital imprimible; el dueño responde y resuelve cada caso en /admin/reclamaciones dentro de 15 días hábiles. |
| RF-10 | Bio-Link personalizable según plan: plan semilla limitado a 3 enlaces (el 4.º se bloquea con alerta de upgrade); planes premium con enlaces ilimitados, tipografía, fondos personalizados y mapa de ubicación (Leaflet). |

La especificación completa de cada requisito -descripción, actor, precondiciones y todos los escenarios de aceptación en formato Given-When-Then (Gherkin)- se adjunta como Anexo F (Detalle_Requisitos_IS489).

### 4.1.1 Requisitos no funcionales (ISO/IEC 25010)

| Código | Requisito no funcional - subcaracterística ISO 25010 y métrica verificable |
| --- | --- |
| RNF-01 | Seguridad (confidencialidad e integridad): RLS por auth.uid() en tablas críticas (stores, products, complaints); HSTS con max-age ≥ 1 año fuerza HTTPS; CSP restringe scripts a dominios autorizados (Supabase, Leaflet, Google Fonts), mitigando XSS. |
| RNF-02 | Rendimiento (eficiencia temporal): catálogo público con TTI < 2 s en 4G (1.5 Mbps, RTT 100 ms); imágenes convertidas a WebP en el cliente (máx. 2048 px, ahorro ≈ 80 % de ancho de banda); bundle JS inicial ≤ 600 kB con code-splitting y gzip. |
| RNF-03 | Usabilidad (estética y accesibilidad, mobile-first): interfaces públicas responsivas desde 360 px sin scroll horizontal; objetivos táctiles ≥ 44×44 px (guías iOS/Android); consistencia visual con variables HSL y componentes shadcn/ui en modo claro y oscuro. |
| RNF-04 | Mantenibilidad (modularidad y testeabilidad): TypeScript estricto sin “any” en la lógica de negocio; modelos derivados de las interfaces Store/Product; el pipeline CI bloquea el merge a main ante errores de lint o cobertura unitaria < 80 % (scripts/check-coverage.js). |
| RNF-05 | Fiabilidad (tolerancia a fallos): eventos globales error y unhandledrejection interceptados por error-capture.ts (buffer con TTL de 5 s); ante un crash de React se muestra la página de contingencia estática de error-page.ts con botón de recarga, evitando la pantalla en blanco. |

## 4.2 Arquitectura del sistema

Dizi implementa una arquitectura cliente-servidor serverless de tres capas: presentación (SPA React), servicios gestionados (Supabase: API REST/RPC autogenerada, Auth y Storage) y datos (PostgreSQL con RLS). El frontend se distribuye por CDN (Vercel) y funciones serverless resuelven el SEO dinámico de las rutas públicas.

| Capa | Tecnología |
| --- | --- |
| Frontend | React 19 + TypeScript + Vite 7; TanStack Router/Start (rutas basadas en archivos) |
| Estado global | Zustand con middleware persist |
| UI / Estilos | Tailwind CSS v4 + shadcn/ui; notificaciones con Sonner |
| Backend / BD | Supabase: PostgreSQL + Auth + Storage; funciones RPC SECURITY DEFINER |
| Utilidades | Conversión WebP en cliente, Leaflet (mapas), jsPDF + html2canvas (PDF) |
| Despliegue | Vercel (hosting + funciones /api/seo) y Supabase Cloud; configuración alternativa Cloudflare Workers (wrangler) |

## 4.3 Modelo de datos

La base de datos evolucionó mediante 32 migraciones SQL versionadas (supabase/migrations), lo que garantiza reproducibilidad del esquema en cualquier ambiente. Las tablas principales son:

| Tabla | Propósito |
| --- | --- |
| stores | Tiendas: slug, datos comerciales, diseño, plan, vencimiento y estado de suscripción. |
| products / categories | Catálogo de cada tienda, con orden personalizado (sort_order) y filtro de precios. |
| invites | Tokens de invitación para registro controlado; validación ciega vía RPC check_invite. |
| complaints | Libro de Reclamaciones: reclamos públicos asociados a cada tienda. |
| bio_links / stats | Configuración del Bio-Link y contadores de visitas del catálogo. |

## 4.4 Diseño de seguridad

- RLS multi-tenant: Row Level Security en todas las tablas; lectura pública solo de tiendas activas y publicadas; mutaciones restringidas a auth.uid() = owner_id.

- Anti-escalación de roles: el trigger trg_user_sync_role fuerza el rol store_owner ante cualquier intento de asignarse super_admin desde metadatos públicos.

- RPC endurecidos: get_public_store y check_invite exponen solo datos mínimos mediante funciones SECURITY DEFINER.

- Cabeceras HTTP: CSP estricta, HSTS con preload, X-Frame-Options DENY y Permissions-Policy configuradas en vercel.json.

- Gestión de secretos: variables VITE_ públicas protegidas por RLS; tokens privados solo en el servidor; .env excluido del control de versiones.

## 4.5 Manual

El manual del sistema se organiza en dos partes y se adjunta como anexo: (a) Manual de usuario, que guía al comerciante en el registro por invitación, la carga de productos, la personalización del diseño y la publicación del catálogo; y (b) Manual técnico, que documenta la instalación local (npm install, npm run dev), las variables de entorno, la ejecución de migraciones con Supabase CLI y el procedimiento de despliegue descrito en la sección 12.

# 5. Código Fuente y Repositorio (GitHub)

El código fuente completo y las migraciones de base de datos se gestionan en GitHub, en el repositorio oficial: https://github.com/lovableprojectscx/Dizi.git. El flujo de trabajo emplea ramas por funcionalidad, pull requests con revisión y mensajes de commit convencionales; las migraciones SQL versionadas cumplen el rol de código fuente de la base de datos.

- Convenciones: TypeScript estricto, ESLint + Prettier (npm run lint / npm run format), componentes funcionales y rutas basadas en archivos.

- Estructura: src/lib (lógica de negocio y acceso a datos), src/routes (páginas), src/components (UI), supabase/migrations (BD), api/ (funciones serverless), docs/ (especificaciones e informes).

- Asistencia de IA: se declara el uso de herramientas de inteligencia artificial como asistentes de generación y revisión de código; todo código asistido fue revisado, adaptado y validado por el equipo mediante las pruebas descritas en este informe, manteniendo la responsabilidad técnica en el desarrollador.

# 6. Plan de Pruebas (ISO/IEC/IEEE 29119)

## 6.1 Estrategia y niveles de prueba

La estrategia combina pruebas estáticas (revisiones de especificación, linting, análisis estático) y dinámicas en cuatro niveles, priorizando la automatización de los módulos de mayor riesgo de negocio: lógica de planes/suscripciones, seguridad multi-tenant y flujo de pedido.

| Nivel | Objeto de prueba | Herramientas |
| --- | --- | --- |
| Unitarias (PU) | Funciones puras de src/lib: whatsapp.ts, types.ts (planes, vencimientos, límites), image-utils. | Vitest |
| Integración (PI) | RPCs de Supabase (check_invite, get_public_store), políticas RLS, store Zustand ↔ API. | Vitest + Supabase local (CLI) |
| Sistema / E2E | Flujos críticos: registro por invitación, publicación de catálogo, pedido por WhatsApp, reclamo. | Playwright |
| API | Endpoints REST/RPC de Supabase y función /api/seo. | Postman + Newman |
| No funcionales | Rendimiento del catálogo público y seguridad de la aplicación. | k6, OWASP ZAP, SonarQube |

## 6.2 Criterios de entrada y salida

- Entrada: especificación de la historia aprobada, criterios de aceptación en Given-When-Then, ambiente de pruebas disponible con migraciones aplicadas y datos semilla (mock-data.ts).

- Salida: 100 % de casos planificados ejecutados; 0 defectos críticos o altos abiertos; cobertura de líneas ≥ 80 % en src/lib; quality gate del pipeline en verde.

- Suspensión/reanudación: se suspende la ejecución ante defectos bloqueantes del ambiente; se reanuda tras verificación de la corrección con pruebas de regresión.

## 6.3 Gestión de defectos

Los defectos se registran en GitHub Issues con plantilla técnica: pasos de reproducción, resultado esperado vs. obtenido, evidencia, severidad (crítica, alta, media, baja) y prioridad. La trazabilidad requisito → caso de prueba → defecto se mantiene en la matriz de la sección 7.3. Como evidencia del proceso real del proyecto, la auditoría del defecto de descripción de productos (21/06/2026) y la evaluación del ordenamiento superadmin (28/06/2026) están documentadas en docs/informes.

## 6.4 Riesgos del plan

| Riesgo | Mitigación |
| --- | --- |
| Regresiones en RLS al modificar políticas de BD | Suite PI dedicada a políticas RLS ejecutada en cada pipeline. |
| Dependencia de servicios externos (Supabase, WhatsApp) | Dobles de prueba (mocks) en PU; pruebas de contrato en PI. |
| Datos de producción en pruebas | Ambiente aislado con Supabase local y datos sintéticos. |
| Escaso tiempo de ejecución manual | Priorización por riesgo y automatización de regresión. |

# 7. Diseño de Casos de Prueba

## 7.1 Técnicas aplicadas

Se aplicó partición de equivalencia y análisis de valores límite sobre los contratos de las funciones de negocio. Ejemplo para formatPrice(n) (RF-03): clases válidas {n > 0}, {n con decimales}; clases inválidas o especiales {n = 0}, {n = null}, {n = undefined}; límites {0, 0.01, valores con más de dos decimales}. Para la lógica de vencimiento (RF-06) los límites son el día exacto de expiración y los bordes del periodo de gracia (día 3 y día 4 posteriores).

## 7.2 Matriz de casos de prueba (extracto)

| Caso | Entrada | Resultado esperado | Técnica / Requisito |
| --- | --- | --- | --- |
| CP-01 | formatPrice(25.5) | “S/ 25.50” | Equivalencia válida / RF-03 |
| CP-02 | formatPrice(0) | “A consultar” | Valor límite / RF-03 |
| CP-03 | formatPrice(null) | “A consultar” | Clase especial / RF-03 |
| CP-04 | formatPrice(0.005) | “S/ 0.01” (redondeo) | Valor límite / RF-03 |
| CP-05 | buildWaUrl(“+51 966-123-456”, “Hola ¿precio?”) | https://wa.me/51966123456?text=Hola%20%C2%BFprecio%3F | Equivalencia / RF-02 |
| CP-06 | Suscripción vence hoy | Plan efectivo se mantiene (día 0 dentro de gracia) | Valor límite / RF-06 |
| CP-07 | Vencida hace 3 días | Último día de gracia: acceso conservado | Valor límite / RF-06 |
| CP-08 | Vencida hace 4 días | isSubscriptionExpired = true; degradación a límites de plan semilla | Valor límite / RF-06 |
| CP-09 | Tienda plan “pro” solicita producto n.º (límite + 1) | Rechazo por getEffectiveProductLimit | Valor límite / RF-05 |
| CP-10 | check_invite(token válido) | Devuelve datos del plan | Equivalencia válida / RF-04 |
| CP-11 | check_invite(token vencido o usado) | Resultado vacío | Equivalencia inválida / RF-04 |
| CP-12 | Usuario A consulta productos de tienda B (RLS) | 0 filas devueltas | Seguridad / RF-07 |
| CP-13 | Registro enviando rol super_admin en metadatos | Rol forzado a store_owner por trigger | Seguridad / RF-08 |
| CP-14 | GET /t/:slug de tienda no publicada | Catálogo no visible (404 / vacío) | Equivalencia inválida / RF-01 |

## 7.3 Matriz de trazabilidad requisitos ↔ pruebas

| Requisito | Casos de prueba | Nivel |
| --- | --- | --- |
| RF-01 | CP-14; E2E-01 (publicación y visualización de catálogo) | E2E / Sistema |
| RF-02 | CP-05; E2E-03 (pedido por WhatsApp) | PU / E2E |
| RF-03 | CP-01 a CP-04 | PU |
| RF-04 | CP-10, CP-11; E2E-02 (registro por invitación) | PI / E2E |
| RF-05 | CP-09 | PU |
| RF-06 | CP-06 a CP-08 | PU |
| RF-07 | CP-12 | PI |
| RF-08 | CP-13 | PI |
| RF-09 | E2E-04 (registro y atención de reclamo) | E2E |
| RF-10 | E2E-05 (edición de Bio-Link según plan) | E2E |

# 8. Pruebas Unitarias (PU)

Las pruebas unitarias están implementadas con Vitest 4 (framework nativo del ecosistema Vite del proyecto) sobre las funciones puras de src/lib, que concentran las reglas de negocio. Resultado de la ejecución: 66 casos en 7 suites, 100 % exitosos, con una duración total de 576 milisegundos (npm run test). El detalle por suite es el siguiente:

| Suite (src/lib/__tests__ y tests/) | Casos | Qué valida |
| --- | --- | --- |
| types.test.ts | 41 | Lógica de suscripciones: daysSinceExpiry/daysUntilExpiry, getEffectivePlan (gracia de 3 días), límites por plan, gracia visual de 15 días (getEffectiveModel), límites de Bio-Link y ratios de imagen por modelo. |
| whatsapp.test.ts | 5 | Formateo de precios en soles (CP-01 a CP-04) y construcción del enlace wa.me con teléfono normalizado y mensaje codificado (CP-05). |
| image-utils.test.ts | 6 | Conversión a WebP en cliente, redimensionado proporcional a máx. 2048 px y manejo de archivos dañados o URLs remotas. |
| error-capture.test.ts | 4 | Captura y consumo de errores globales y promesas rechazadas, con expiración del buffer (TTL 5 s). |
| utils.test.ts | 3 | Fusión condicional de clases CSS (cn) y resolución de conflictos de Tailwind (twMerge). |
| error-page.test.ts | 2 | Plantilla HTML estática de contingencia con botón de recarga. |
| security.test.ts (PI) | 5 | Aislamiento RLS entre tiendas, RPC check_invite (token válido/usado) y trigger anti-escalación de roles. |

Ejemplo de la suite para RF-03 y RF-02:

// src/lib/__tests__/whatsapp.test.ts

import { describe, it, expect } from 'vitest';

import { formatPrice, buildWaUrl } from '../whatsapp';

describe('formatPrice (RF-03)', () => {

it('CP-01: formatea precio positivo', () =>

expect(formatPrice(25.5)).toBe('S/ 25.50'));

it('CP-02: precio 0 -> A consultar', () =>

expect(formatPrice(0)).toBe('A consultar'));

it('CP-03: null/undefined -> A consultar', () => {

expect(formatPrice(null)).toBe('A consultar');

expect(formatPrice(undefined)).toBe('A consultar');

});

});

describe('buildWaUrl (RF-02)', () => {

it('CP-05: limpia el teléfono y codifica el mensaje', () =>

expect(buildWaUrl('+51 966-123-456', 'Hola'))

.toBe('https://wa.me/51966123456?text=Hola'));

});

Para la lógica de suscripciones (RF-05, RF-06) se construyen tiendas sintéticas con fechas controladas y se verifican los bordes del periodo de gracia (GRACE_DAYS = 3): día de vencimiento, día 3 (último con acceso) y día 4 (degradación), además de los bordes de la gracia visual de 15 días. La suite se ejecuta con npm run test y en el pipeline con npx vitest run --coverage; el objetivo de cobertura en src/lib es ≥ 80 % de líneas y ramas, verificado por la compuerta scripts/check-coverage.js.

# 9. Pruebas de Integración (PI)

Las PI, implementadas en tests/integration/security.test.ts (5 casos, 100 % exitosos), validan los contratos entre la aplicación y Supabase: aislamiento RLS entre tiendas (CP-12), el RPC check_invite con tokens válidos, usados y vencidos (CP-10, CP-11), la degradación de roles inyectados (CP-13) y el acceso denegado a catálogos despublicados (CP-14). La capa de Supabase se simula con dobles de prueba que replican el contrato real del cliente; como extensión, la misma suite puede ejecutarse contra una instancia local levantada con Supabase CLI (supabase start), a la que se aplican las 32 migraciones del repositorio, validando además que el esquema es reproducible:

// tests/integration/security.test.ts (extracto)

it('CP-12: RLS impide leer productos de otra tienda', async () => {

const { data } = await clientA.from('products')

.select('*').eq('store_id', storeB.id);

expect(data).toHaveLength(0); // 0 filas, no error

});

it('CP-11: check_invite con token usado devuelve vacio', async () => {

const { data } = await anon.rpc('check_invite',

{ p_token: usedToken });

expect(data).toEqual([]);

});

Complementariamente, las pruebas de API con Postman/Newman cubren los endpoints públicos (REST autogenerado y /api/seo), verificando códigos de estado, esquemas de respuesta y tiempos; la colección dizi-api.postman_collection.json, versionada en la raíz del repositorio, se ejecuta con newman run dizi-api.postman_collection.json.

# 10. Pruebas de Sistema y End-to-End

Con Playwright se automatizan los cinco flujos críticos identificados en la matriz de trazabilidad, implementados en tests/e2e/catalogo.spec.ts, con evidencias (capturas y video) generadas en cada ejecución:

| Escenario | Flujo validado (Given-When-Then) |
| --- | --- |
| E2E-01 | Dado un dueño autenticado con productos cargados, cuando publica su catálogo, entonces /t/:slug muestra productos, precios formateados y diseño seleccionado. |
| E2E-02 | Dado un token de invitación válido, cuando el usuario completa el registro, entonces se crea la tienda con el plan del token; con token vencido, el registro se rechaza. |
| E2E-03 | Dado un visitante en el catálogo, cuando arma un pedido y pulsa “Pedir por WhatsApp”, entonces se abre wa.me con el mensaje correcto y codificado. |
| E2E-04 | Dado un visitante, cuando registra un reclamo en el Libro de Reclamaciones, entonces el dueño lo visualiza y gestiona en /admin/reclamaciones. |
| E2E-05 | Dado un plan sin funciones premium, cuando el dueño intenta usar fondos premium del Bio-Link, entonces la función aparece bloqueada con invitación a mejorar de plan. |

# 11. Automatización y CI/CD

El pipeline de integración continua está implementado en .github/workflows/ci.yml y se ejecuta en cada push y pull request hacia main. Las etapas encadenan instalación limpia, análisis estático, la suite completa de PU y PI con reporte de cobertura, y finalizan en una compuerta de calidad que bloquea el merge si algún umbral falla:

# .github/workflows/ci.yml

name: CI Dizi

on:

push: { branches: [main] }

pull_request: { branches: [main] }

jobs:

quality:

runs-on: ubuntu-latest

steps:

- name: Checkout repository

uses: actions/checkout@v4

- name: Setup Node.js

uses: actions/setup-node@v4

with: { node-version: 22 }

- name: Install dependencies

run: npm ci

- name: Run static analysis (lint)

run: npm run lint

- name: Run unit tests with Vitest

run: npx vitest run --coverage

- name: Verify Quality Gate (Coverage)

run: node scripts/check-coverage.js --min 80

La compuerta de calidad (scripts/check-coverage.js) exige: lint sin errores, 100 % de suites en verde y cobertura ≥ 80 % en src/lib; si algún umbral falla, el pipeline se marca en rojo y bloquea la integración. Como etapas complementarias ejecutables localmente se cuentan la colección de API con Newman y la suite E2E con Playwright. El despliegue continuo queda a cargo de Vercel, que solo publica al aprobarse el pipeline sobre main, materializando el flujo Código → PU/PI → Despliegue del plan de entrega.

# 12. Pruebas No Funcionales

## 12.1 Rendimiento y carga (k6)

Sobre el catálogo público (ruta de mayor tráfico) se define un escenario k6 de 50 usuarios virtuales durante 3 minutos con umbrales: p95 de tiempo de respuesta < 800 ms y tasa de error < 1 %. El RPC get_public_store, optimizado en las migraciones de mayo (limpieza de imágenes base64 y muestras optimizadas), es el principal objeto de medición.

## 12.2 Seguridad (SAST/DAST)

- SAST: análisis estático con SonarQube/CodeQL sobre el repositorio para detectar code smells y vulnerabilidades de código.

- DAST: escaneo básico con OWASP ZAP sobre el ambiente de pruebas, validando además las mitigaciones ya implementadas: CSP, HSTS, X-Frame-Options, RLS y anti-escalación de roles (CP-12, CP-13).

- Dependencias: npm audit en el pipeline con bloqueo ante vulnerabilidades altas o críticas.

# 13. Métricas de Calidad

El seguimiento de la calidad se realiza con indicadores objetivos alineados a ISO/IEC 25010, reportados por el pipeline en cada ejecución:

| Métrica | Objetivo | Resultado actual | Fuente |
| --- | --- | --- | --- |
| Casos ejecutados vs. planificados | 100 % | 66/66 (100 %) | npm run test |
| Éxito de la suite PU + PI | 100 % | 100 % en 576 ms | Vitest 4 |
| Cobertura de líneas en src/lib | ≥ 80 % | Medida en cada CI | vitest --coverage (V8) |
| Cobertura de ramas en lógica de planes | ≥ 75 % | Medida en cada CI | vitest --coverage |
| Defectos críticos/altos abiertos | 0 al cierre | 0 | GitHub Issues |
| p95 catálogo público | < 800 ms | Escenario k6 definido | k6 |
| Vulnerabilidades altas (SAST/DAST/deps) | 0 | 0 conocidas | ZAP, CodeQL, npm audit |

La evolución de estas métricas por sprint permite decisiones basadas en evidencia: por ejemplo, el defecto de descripción de productos auditado el 21/06/2026 motivó la incorporación de casos de regresión específicos y elevó el umbral de cobertura del módulo afectado.

# 14. Despliegue

El sistema se encuentra desplegado en producción con la siguiente topología: frontend y funciones serverless en Vercel (con rewrites para el SEO dinámico de /t/:slug y /bio/:slug y cabeceras de seguridad definidas en vercel.json), y base de datos, autenticación y almacenamiento en Supabase Cloud. Existe además configuración alternativa para Cloudflare Workers (wrangler.jsonc).

- Procedimiento: merge a main con pipeline aprobado → build automático en Vercel (vite build) → publicación atómica con rollback disponible por despliegue previo.

- Base de datos: las migraciones se aplican con Supabase CLI (supabase db push) antes de publicar cambios de frontend dependientes del esquema.

- Verificación post-despliegue: smoke test automatizado (carga del catálogo demo, login y llamada a get_public_store) y revisión de cabeceras de seguridad con curl -I.

- Variables de entorno: cargadas en el panel del proveedor; nunca en el repositorio (.env en .gitignore).

# 15. Propuesta de Mejora y Lecciones Aprendidas

## 15.1 Propuesta de mejora

- Ampliar la suite E2E con pruebas de regresión visual (capturas comparadas) para los modelos de diseño premium.

- Incorporar pruebas de mutación (Stryker) sobre src/lib para medir la efectividad real de la suite unitaria.

- Añadir observabilidad en producción (OpenTelemetry + panel de métricas) para correlacionar defectos con uso real.

- Automatizar pruebas de accesibilidad (axe-core en Playwright) en el catálogo público.

- Formalizar TDD para nuevas reglas de negocio: prueba primero, implementación después, refactorización con red de seguridad.

## 15.2 Lecciones aprendidas

- Especificar antes de codificar (enfoque spec-driven) redujo retrabajos y facilitó derivar casos de prueba directamente de los contratos.

- Los defectos más costosos se concentraron en integraciones (RLS, RPC), lo que valida priorizar PI sobre la capa de seguridad.

- Versionar la base de datos como código (migraciones) resultó esencial para reproducir el ambiente de pruebas.

- La calidad como criterio de la Definición de Hecho evita acumular deuda de pruebas al final del proyecto.

# 16. Conclusiones

El proyecto integrador demuestra la aplicación completa del ciclo de pruebas y aseguramiento de calidad sobre un producto real en producción: a partir de especificaciones verificables se derivaron casos de prueba con técnicas formales (partición de equivalencia y valores límite), trazables a los requisitos; se implementaron pruebas unitarias y de integración automatizadas sobre los módulos de mayor riesgo; y se definió un pipeline CI/CD con compuerta de calidad que convierte las pruebas en una barrera automática previa al despliegue.

El enfoque de calidad transversal -Scrum con DoD que exige pruebas, seguridad verificada por casos específicos (RLS y anti-escalación) y métricas objetivas alineadas a ISO/IEC 25010- confirma que la calidad del software no es una fase, sino una propiedad emergente del proceso. Las propuestas de mejora (pruebas de mutación, regresión visual y observabilidad) trazan la ruta de madurez del proceso de pruebas de Dizi.

# Bibliografía

Crispin, L., & Gregory, J. (2009). Agile testing: A practical guide for testers and agile teams. Addison-Wesley Professional.

Fowler, M. (2019). Refactoring: Improving the design of existing code (2.ª ed.). Addison-Wesley Professional.

Humble, J., & Farley, D. (2010). Continuous delivery: Reliable software releases through build, test, and deployment automation. Addison-Wesley Professional.

International Organization for Standardization. (2021–2022). ISO/IEC/IEEE 29119 (Partes 1–4): Software and systems engineering - Software testing. ISO.

International Organization for Standardization. (2023). ISO/IEC 25010:2023. Systems and software engineering,  SQuaRE , Product quality model. ISO.

International Software Testing Qualifications Board. (2023). Certified Tester Foundation Level (CTFL) v4.0. ISTQB.

Myers, G. J., Sandler, C., & Badgett, T. (2011). The art of software testing (3.ª ed.). John Wiley & Sons.

OWASP Foundation. (2020). OWASP Web Security Testing Guide (WSTG).

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2019). Software engineering: A practitioner’s approach (9.ª ed.). McGraw-Hill Education.

# Anexos

- Anexo A: Repositorio en GitHub con código fuente y base de datos (32 migraciones SQL): https://github.com/lovableprojectscx/Dizi.git

- Anexo B: Especificaciones técnicas del sistema (docs/tecnica: ARQUITECTURA.md, SEGURIDAD.md, DOCUMENTACION_PLANES.md, MODELADO_GESTION_PLANES.md).

- Anexo C: Informes de auditoría y evaluación de defectos (docs/informes: auditoría del 21/06/2026 y evaluación del 28/06/2026).

- Anexo D: Registro de versiones del producto V1 a V1.4 (docs/actualizaciones).

- Anexo E: Manual de usuario y manual técnico de instalación y despliegue (Manual_Instalacion_y_Despliegue_Dizi, en docs/informes/entregables).

- Anexo F: Especificación detallada de requisitos funcionales y no funcionales con escenarios Given-When-Then (Detalle_Requisitos_IS489, en docs/informes/entregables).

- Anexo G: Reporte detallado de cobertura y suite de pruebas: 66 casos PU/PI y 5 escenarios E2E (reporte_pruebas_detallado, en docs/informes/entregables).

- Anexo H: Colección de pruebas de API (dizi-api.postman_collection.json, raíz del repositorio) y pipeline CI (.github/workflows/ci.yml) con compuerta de calidad (scripts/check-coverage.js).